# 智能配方项目&金属平衡上线进度确认

第三阶段（共四阶段）

甲方（浙江智昌机器人科技有限公司）现确认乙方（北京深度奇点科技有限公司）项目进展如下：

1、智能配方项目：

* 智能配方软件独立上线，已完成全部所需功能，包括：配方生成、配方衔接，根据使用反馈继续迭代；
* 《智能配方部署说明书--第二版》（整合进MOM系统部署手册）；
* 《智能配方API与MOM系统的接口规范说明》，系统接口确认；

2、金属平衡项目：

* 完成全部功能：熔炼厂、精炼厂、综合厂以及全厂铜、金、银三种金属元素平衡校正软件独立上线，根据使用反馈继续迭代；
* 《金属平衡部署说明书--第二版》（整合进MOM系统部署手册）；
* 《金属平衡试用版操作说明--第二版》（客户已收到）；

签字（甲）：

签字（乙）：

日期：2020-09-15